CETYS UNIVERSIDAD

MINUTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE Avance 2 - Propuesta de proyecto y planificación inicial

CELEBRADA EL DÍA 21 de abril de 2026

A LAS 11:40 HORAS

EN MODALIDAD Presencial

Participantes

| - Fatima Sofia Vazquez Acosta | - Luis David Vigueros Ramirez |
| --- | --- |
| - Juan José de Jesús Castro Guerrero | - Mia Paola de la Cruz Hernández |

Desahogo del orden del día

Gracias a los avances en casa de todos los integrantes pudimos concluir hasta  el parece que todo va bien con el desarrollo. Desde la creación de los fondos hechos por Mia, la creación de clases e investigaciones hechas por Juan y David, y la unión de las clases y el uso de SFML por Fátima y Mia pudimos lograr terminar el primer día.

| Actividad / Tarea | Responsable | Fecha de entrega | Compromiso |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder de codificación | David Vigueros Juan Castro | 24 de abril | Terminar funciones y clases sin errores. |
| Lider de pruebas y depuración | Juan Castro | 24 de abril | Corregir validaciones |
| Lider documentación | Mia De la Cruz | 24 de abril | Crear documentos de investigación |
| Lider visual (Uso de sfml) | Fatima Vazquez Mia De la Cruz | 4 de Mayo | Terminar hasta el dia 5 |

Incidencias.

Tuvimos incidencias en las funciones de cómo afectan el amor. Ya que si elegía una opción mala el amor subía aunque bajara la confianza y la felicidad. También tuvimos incidencia en subir los archivos a GitHub, por el momento los estuvimos subiendo a drive.

Cierre.

Se acordó que el 4 de mayo nos reuniremos para ver si terminamos hasta el día 5 del juego implementando nuevas funciones y validaciones donde si el amor baja a 30 el amor se acaba, para en la última fase ver los finales y cómo implementarlos.

Se procedió a dar por terminada la reunión a las 13:30  horas.

| Luis David Vigueros Ramirez FIRMA L.D.V.R. 21/04/2026 | Fatima Sofia Vazquez Acosta FIRMA F.S.V.A. 21/04/2026 | Mia Paola De la Cruz Hernandez FIRMA M.P.C.H. 21/04/2026 |
| --- | --- | --- |
| Juan Jose de Jesus Castro Guerrero FIRMA J.J.D.J.C.G. 14/04/2026 |  |  |

Fotografía

Cronograma Actualizado: